🐺  LUPUS IN FABULA

Roadmap — App Fisica iOS & Android

Versione 1.0  ·  Aggiornato: 08 April 2026

📍 Stato Attuale del Progetto

L'app è funzionante come web app single-file (React + Firebase Realtime DB) deployata su Netlify. La base tecnica è solida e copre l'intero flusso di gioco.

Funzionalità già implementate

✅ Flusso completo di gioco (attesa → notte → alba → giorno → voto)

✅ 13 ruoli con logiche specifiche (lupo, lupo alfa, villico, veggente, guardia, strega, cacciatore, cupido, sindaco, medium, mitomane, criceto, figlio dei lupi)

✅ Narrazione notturna con apertura/chiusura per ogni fase

✅ TTS ElevenLabs via Netlify proxy (chiave server-side, sicura)

✅ Selezione voce dinamica dal proprio account ElevenLabs

✅ Firebase Realtime DB per multiplayer in tempo reale

✅ Script di test logica (simulate.js — 43 test, 100% pass)

✅ Deploy su lupusinfab.netlify.app

Gap al lancio app store

• Gestione account utente (login, profilo, storico partite)

• UI/UX app-quality (onboarding, icona, splash screen, animazioni)

• Modalità offline (gioco senza connessione)

• Monetizzazione implementata (acquisti in-app)

• Build nativa iOS + Android (Capacitor)

• Submission App Store + Play Store

• Supporto multilingua UI + narratore (IT → EN, ES, FR) — post-lancio v1.1

💰 Strategia di Monetizzazione

💡 Modello scelto: Freemium con espansioni di ruoli + voce premium. Abbassa la barriera all'ingresso e crea valore percepito crescente.

Livelli di accesso

🆓 Base — Gratuito

• Ruoli classici: Lupo, Villico, Veggente, Guardia, Strega

• Voce narratore browser (sintetica)

• Partite illimitate, fino a 15 giocatori

• Firebase Realtime DB (costo fisso coperto dal piano Spark)

🎭 Pack di ruoli — €1,99 cad.

• Pack Oscurità: Criceto Mannaro, Figlio dei Lupi, Lupo Alfa

• Pack Amore: Cupido, Cacciatore, Sindaco

• Pack Mistero: Medium, Mitomane + futuri ruoli

💡 Ogni pack aggiunge profondità strategica — i giocatori abituali li comprano dopo 2-3 partite.

🎙️ Pass Narratore — €4,99 una tantum (o €2,99/anno)

• Voce ElevenLabs (Daniel, Adam, Arnold, o voce custom)

• Copre i costi API ElevenLabs (stima: ~€2/mese per uso normale)

• Badge 'Narratore Premium' nel profilo

💡 La voce è il differenziatore più forte: la differenza si sente subito nel primo test.

🎁 Bundle Completo — €7,99

• Tutti i pack ruoli attuali + futuri (per 12 mesi)

• Pass Narratore incluso

• Accesso anticipato ai nuovi ruoli

Proiezione costi fissi mensili

ElevenLabs Free: €0 (10k char/mese) → Creator: ~€5/mese per 30k char
Firebase Spark: €0 fino a 100k connessioni simultanee
Apple Developer: €99/anno (~€8/mese)
Google Play: €25 una tantum

🗺️ Roadmap Tecnica

FASE 1 — Fondamenta App  (stima: 3-4 settimane)

💡 Obiettivo: app installabile su iOS/Android, account utente, base monetizzazione.

1.1 — Capacitor Setup

☐ Installare Capacitor nel progetto esistente (ionic.io/capacitor)

☐ Configurare iOS target (Xcode) e Android target (Android Studio)

☐ Testare il build nativo sull'app attuale senza modifiche

☐ Gestire i permessi audio per TTS nativo

1.2 — Gestione Account

☐ Login con Google/Apple (Firebase Auth — già nel progetto)

☐ Schermata profilo: nome, avatar, storico partite giocate

☐ Salvataggio preferenze voce e ruoli preferiti per account

1.3 — UI/UX App-quality

☐ Splash screen animata con logo 🐺

☐ Onboarding 3 schermate (cos'è il gioco, come funziona, crea partita)

☐ Icona app (iOS + Android, tutte le dimensioni)

☐ Haptic feedback su azioni chiave (voto, conferma)

☐ Transizioni animate tra le fasi di gioco

FASE 2 — Monetizzazione  (stima: 2-3 settimane)

💡 Obiettivo: acquisti in-app funzionanti su entrambe le piattaforme.

2.1 — In-App Purchases

☐ Integrare RevenueCat (SDK unificato iOS + Android, gratis fino a 2.500 MTR)

☐ Creare i prodotti su App Store Connect e Google Play Console

☐ Implementare paywall per ruoli premium e Pass Narratore

☐ Restore purchases su nuovo dispositivo

2.2 — Logica di sblocco ruoli

☐ Collegare acquisti RevenueCat a Firebase (entitlements per ruolo)

☐ UI di preview ruolo bloccato con CTA acquisto

☐ Pack gratuito a rotazione mensile (retention)

FASE 3 — Offline & Performance  (stima: 2 settimane)

💡 Obiettivo: l'app funziona senza connessione per le partite locali.

3.1 — Modalità offline

☐ Firebase offline persistence (già supportato dall'SDK)

☐ Modalità 'locale' senza Firebase per LAN/Bluetooth

☐ Caching voci ElevenLabs (salvataggio audio per riuso)

3.2 — Performance

☐ Lazy loading dei componenti pesanti

☐ Ottimizzazione bundle Capacitor

3.3 — Supporto Multilingua (post-lancio v1.1)

💡 Aggiunto post-lancio. L’app va perfezionata in italiano prima di tradurre. Sistema basato su dizionario t(‘key’) con React Context. ElevenLabs eleven_multilingual_v2 già supporta le 4 lingue senza modifiche API.

☐ Fase A — Infrastruttura: sistema t(), LangContext React, selettore bandiere in home, localStorage

☐ Fase B — UI + Ruoli: traduzione bottoni, label, nomi ruoli, descrizioni, tip (IT/EN/ES/FR)

☐ Fase C — Narratore: traduzione 60+ frasi notturne con tono cinematografico (AI + revisione manuale)

☐ TTS per lingua: browser utterance.lang adattato, ElevenLabs già multilingua

FASE 4 — Submission Store  (stima: 1-2 settimane + review)

💡 Apple impiega 1-3 giorni per la review. Google Play 1-7 giorni per la prima submission.

4.1 — App Store (iOS)

☐ Creare account Apple Developer (€99/anno)

☐ Preparare screenshot per tutte le dimensioni iPhone/iPad

☐ Scrivere descrizione App Store (IT + EN)

☐ Privacy policy e terms of service (obbligatori)

☐ Submission e gestione review

4.2 — Google Play (Android)

☐ Creare account Google Play Console (€25 una tantum)

☐ Preparare screenshot e feature graphic

☐ Dichiarazione sulla privacy dei dati (Data Safety)

☐ Submission e gestione review

🚀 FASE 5 — Crescita & Acquisizione

💡 Obiettivo: far sì che ogni partita generi nuovi utenti. Il gioco è sociale per natura — ogni sessione è un’opportunità di acquisizione organica.

5.1 — Funnel Web-to-App

💡 Chiunque può giocare dal browser senza scaricare nulla. Il download diventa desiderabile, non obbligatorio.

☐ Web app sempre disponibile su lupusinfab.netlify.app — nessun download richiesto per giocare

☐ Banner CTA contestuale: “Personalizza il tuo personaggio — accedi con la mail e scarica l’app”

☐ Il banner appare solo dopo la prima partita completata (non interrompere il primo gioco)

☐ Link diretto all’App Store / Play Store dalla web app

5.2 — Avatar e Identità Personaggio

💡 Quando ti viene assegnato il Lupo, il tuo avatar si trasforma. È un momento “wow” che le persone vogliono mostrare. Driver principale di condivisione e retention.

☐ Avatar base per ogni utente (nome + icona personalizzabile)

☐ Overlay visivo sul ruolo assegnato: effetto scuro per Lupo, aura dorata per Sindaco, occhio per Veggente, ecc.

☐ Skin avatar sbloccabili (es. “Lupo Antico”, “Veggente Mistica”) come IAP cosmetici

☐ Disponibile solo agli utenti loggati (incentivo al download + account)

5.3 — Card Condivisibile di Fine Partita

💡 Ogni partita genera una card stilizzata “La Notte in Fabula” condivisibile su WhatsApp/Instagram. Chi la vede chiede “cos’è questa app?” — pubblicità gratuita.

☐ Card generata a fine partita: chi ha vinto, chi era il Lupo, durata, momento più drammatico

☐ Design dark/cinematografico coerente con l’identità visiva dell’app

☐ Pulsante “Condividi” con share sheet nativa iOS/Android

☐ Watermark discreto “lupusinfab.app” sulla card (brand awareness passiva)

5.4 — Onboarding Ultra-Veloce

💡 Il momento critico è quando qualcuno dice “usiamo questa app” e 8 persone aspettano. In 60 secondi si è in partita, oppure si torna a Werewolf cartaceo.

☐ Join partita con codice a 4 cifre (niente account richiesto per i giocatori)

☐ QR code generato dal creatore della partita per join istantaneo (scan → dentro)

☐ Schermata di attesa visivamente coinvolgente (non una lista statica)

5.5 — Ruoli Esclusivi e Contenuti Sbloccabili

💡 “Avete mai giocato con il Corrotto?” diventa conversazione. I ruoli esclusivi creano FOMO e curiosità tra chi non li ha ancora sbloccati.

☐ Ruoli originali non presenti nei competitor (es. Il Corrotto, L’Oracolo, Il Traditore)

☐ Anteprima del ruolo bloccato visibile a tutti — crea desiderio senza frustrazione

☐ Ruolo gratuito a rotazione mensile (retention e incentivo a tornare)

5.6 — Storico Gruppo e Classifica Interna

💡 Il gruppo di amici che usa l’app ogni venerdì crea un legame con il prodotto che nessun competitor può togliere facilmente.

☐ Salvataggio automatico dei nomi giocatori abituali per partita rapida

☐ Statistiche personali: quante volte lupo, tasso di vittoria, ruolo più giocato

☐ Classifica di gruppo tra amici (chi è stato lupo più volte, chi ha vinto più)

⚡ Next Step Immediati

💡 Da qui si parte. Questi 3 step sono il minimo per avere un prototipo installabile sul telefono.

1. Installare Capacitor e fare il primo build iOS/Android

2. Attivare Firebase Auth (Google login) — base per account e acquisti

3. Definire l'icona app e la splash screen (identità visiva per lo store)

📝 Log Aggiornamenti

2026-04-09 v1.2: Roadmap: aggiunta Fase 5 Crescita & Acquisizione — funnel web-to-app, avatar personaggio, card condivisibile fine partita, onboarding ultra-veloce con QR code, ruoli esclusivi, storico gruppo e classifica interna

2026-04-09 v1.1: Bug fix audio (race condition, doppio narrator_end, voiceId fallback, iOS timeout) — Fix iOS safe area (viewport-fit=cover, bottone fisso, 100svh, modal) — UI: home restyling (luna animata, chip giocatori, card ruolo leggibile) — Roadmap: aggiunto 3.3 Multilingua (post-lancio v1.1)

2026-04-08 v1.0: Prima stesura documento — baseline progetto + roadmap completa